附件1：
轨道交通项目建设市场技术咨询服务采购需求
一、项目预算金额
人民币：1,150,000.00元
[bookmark: _GoBack]二、标的提供时间
本项目服务期为1年，自合同签订生效之日起算。
三、项目概况
[bookmark: _Hlk128473354]当前，佛山市轨道交通建设已取得显著成就。广佛地铁、佛山地铁2号线一期、广州地铁7号线一期西延顺德段、南海有轨电车1号线、佛山地铁3号线、已经开通运营，佛山地铁4号线一期、南海里水有轨电车等项目正在稳步建设中，地铁2号线二期、11号线一期等线路也已取得国家发改委的建设规划批复，正处于工程可研阶段。珠肇高铁江机段和高肇段、深南高铁、广佛西环城际、广州站至广州南站联络线、佛穗莞城际等铁路项目也在稳步推进规划建设中。
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第46号）、《广东省建设工程质量管理条例》、《广东省建设工程勘察设计管理条例》等相关文件要求，为充分发挥第三方专业单位专业能力，提高采购人市场督查的全面性和精准度，需为采购人提供轨道交通建设项目建设市场技术咨询服务，协助开展轨道交通项目勘察设计、标后履约、信用评价、造价咨询、市场行为等监督管理工作，并开展数据统计、分析和总结，提交督查工作报告。
1.主要商务要求
	标的提供
的时间
	1.本项目服务期为1年，自合同签订生效之日起算。

	标的提供
的地点
	采购人指定地点。

	付款方式
	1.支付周期
1期：支付比例30%,服务期开始后一个月内，支付合同总金额的30%；
2期：支付比例30%，服务期开始三个月后，支付合同总金额的30%；
3期：支付比例40%,服务期结束且考核结束后一个月内，根据考核得分进行结算支付合同总金额的40%（不超过40％，最终按考核得分确定）。
2. 结算方式：转账结算（银行转账）。
3. 中标人须按要求提交请款资料，以便采购人办理付款手续，采购人收到有效请款资料后满足合同支付条件的，采购人原则上在收到发票后10个工作日内完成资金支付。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间内向采购支付部门提出办理财政支付申请手续（不含政府财政支付部门审核的时间）后即视为采购人已经按期支付。
4.付款方式和合同总金额如因预算调整或佛山市轨道交通建设项目重大变动等特殊情况需调整的，由双方协商处理。
5.中标人收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。
6.如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户。

	验收要求
	1.验收主体：采购人、中标人
2.验收内容：采购人负责对中标人的服务频率与成果要求、技术咨询服务及管理等工作进行考核验收。
3.验收程序及标准：具体考核内容详见技术标准与要求中的附件一：考核标准表。
4.验收时间及要求：服务结束后由采购人对中标人进行考核验收，考核总分为100分，采取扣分制。采购人根据考核结果，支付服务费余款，其计算方法如下：
（1）考核总分为90分以上（含90分）的，合同总金额不扣减；
（2）考核总分为90～80分（含80分）的，合同总金额扣减5%；
（3）考核总分为80分（不含80分）以下的，合同总金额扣减10%；
5.根据项目实施过程中的实际需要，采购人可另行制定考核办法，中标人应无条件执行。

	履约保
证金
	本项目不设置履约保证金

	其他
	（1） 采购项目预算金额
1.项目总预算金额：人民币1,150,000.00元。
（2） 报价要求
[bookmark: _Hlk138076533]1. 报价方式为固定总价包干，以人民币为单位。
2.投标报价指投标人为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：专家费、咨询服务费、资料费、成果制作费、雇员费、办公费、交通费、物品损耗费、验收条件、利润、保险、税费、风险及有关的其它费用等，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险，项目实施过程中其它应预见和不可预见费用等完成本招标项目、达到采购人目的的一切费用及企业利润。
3. 投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整，采购人将不在另行支付与本项目相关的其他费用。 
（3） 服务频率与成果要求
1.勘察设计管理技术咨询服务。每季度协助采购人开展不少于一次勘察设计质量抽查工作，抽查单位数不少于两家，于下季度第一个月10日前形成相关的季度检查报告报送采购人。根据采购人的实际需求，提供重大设计方案咨询服务。
2.标后履约管理技术咨询服务。不定期开展。协助采购人对施工总承包、分包合同签订、备案及执行进行抽查（原则上实现全年对所有在建项目全覆盖），重点协助梳理是否存在违法发包、转包、违法分包、挂靠等行为，协助核查各项保证金提取比例；协助抽查安措费使用计划报批、支付、使用等情况，于下季度第一个月10日前形成相关的季度检查报告报送采购人。
3.市场行为管理技术咨询服务。每月协助采购人每月开展一次抽查。全年实现所有在建轨道交通项目全覆盖，于下季度第一个月10日前形成相关的季度检查报告报送采购人。
4.信用评价管理技术咨询服务。不定期开展，按采购人要求协助做好诚信信息录入、公示材料准备、现场核查资料整理等工作。
5.造价管理技术咨询服务。不定期开展。配合采购人对工程合同计量支付阶段的资料合规性进行抽查。
6.配合开展综合督查（含专项督查）。协助做好相关的检查记录、资料整理等事务性工作。
7.各项报告材料每个周期至少提交一份纸质版（另有规定除外），一份电子版。
（4） 成果归属
1.本项目的所有成果著作权等知识产权归采购人所有。中标人不得引用、发表和向第三者提供。
2.采购人引用中标人的工作成果所完成的新的研究成果，属于采购人所有，采购人已发享有就该项研究成果所取得的精神权利、经济权利和其他权利。
3.中标人应确保提供的工作成果不存在侵犯任何第三方知识产权的情况，否则因此导致采购人的损失，由中标人负责全额赔偿。
4.无论发生何种情形（包括但不限于合同提前终止或解除），采购人均有权利用中标人阶段性工作成果，并且采购人引用成交供应商的阶段性工作成果所完成的新的研究成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项研究成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。
（5） 廉洁与保密要求
中标人在项目实施过程中，禁止吃拿卡要等违法违规行为，须严格遵守相关廉洁制度，与采购人签署廉洁协议。对采购人所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。中标人须与采购人签订保密协议。项目完成后，中标人须把采购人提供的所有资料、数据完整归还采购人，并不得留存任何复制品。
（6） 诚信及备案登记要求
1.中标人须在本项目发出中标（成交）公告之日后，签订合同前，在“佛山市城市轨道交通建设行业诚信管理系统”（网址：https://218.13.13.68/fsgdcx/）办理诚信登记并获得诚信编号。
2.广东省以外的中标人，须承诺在本项目发出中标（成交）公告之日后，签订合同前，按《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市〔2015〕52号文）的规定，在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查。





2.技术标准与要求
	序号
	品目
名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算
单价（元）
	分项预算
总价（元）
	权重%
	所属
行业
	技术要求

	1
	其他专业技术服务
	轨道交通项目建设市场技术咨询服务
	项
	1.0000
	1,150,000.00
	1,150,000.00
	100.0
	其他未列明行业
	详见附表一



附表一：轨道交通项目建设市场技术咨询服务
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	
	1
	服务主要内容及要求(包含但不限于以下内容)
主要协助采购人开展轨道交通项目勘查设计管理、标后履约管理、市场行为管理、信用评价管理、造价咨询等工作，提供技术咨询服务，协助开展综合督查（含专项督查）等。
（一）勘察设计管理技术咨询服务。1.协助采购人开展项目初步设计审查审批工作；2.协助采购人开展初步设计阶段建设单位组织的质量安全风险评估论证，并在施工图阶段抽查安全风险评估措施落实情况；3.协助采购人抽查施工图勘察设计质量；4.协助采购人抽查施工图设计文件备案相关材料；5.为采购人指定的重大设计方案提供咨询意见；6.协助采购人参与重大、较大设计变更，并提供相关咨询意见；7.协助采购人对施工图设计单位、咨询单位、施工图审查单位等机构体系及人员开展抽查。
（二）标后履约管理技术咨询服务。根据《安全生产法》《建设工程质量管理条例》《佛山市城市轨道交通建设行业诚信管理办法》等文件规定，协助采购人不定期对施工总承包、分包合同签订、备案及执行进行抽查，重点协助梳理是否存在违法发包、转包、违法分包、挂靠等行为，协助梳理各项保证金提取比例、安措费使用计划报批、支付、使用等情况。
（三）市场行为管理技术咨询服务。根据《保障农民工工资支付条例》、《建筑工人实名制管理办法（试行）》、《佛山市扬尘污染防治条例》等上级文件的规定，协助采购人对所有在建的轨道交通建设工地扬尘污染防治落实情况建筑工人实名制管理系统登记情况进行核查，主要抽查工人实名制登记、岗前安全教育培训、合同签订及备案、日常考勤、出入闸机生物识别设施安装、农民工工资专户开设、分账管理、工资支付、保证金缴纳等落实情况。
（四）信用评价管理技术咨询服务。根据《佛山市城市轨道交通建设管理规定》、《佛山市城市轨道交通建设行业诚信管理办法》等相关文件规定，配合做好轨道交通建设行业信用评价工作，按采购人要求，协助做好诚信信息录入、公示材料准备、现场核查资料整理等事务性辅助工作。
（五）造价管理技术咨询服务。配合做好对工程合同计量支付阶段的资料合规性抽查。
（六）配合开展综合督查（含专项督查）。配合开展综合督查（含专项督查）工作，协助做好相关的检查记录、资料整理等工作。
注意：以上工作内容，若中标人自身技术力量不够，在采购人许可或提出的情况下，可由中标人委托行业内专家提供技术支持，本合同主要工作内容仍需由中标人人员承接完成。

	
	2
	人员要求
1.本项目人员要求如表2.1所示，包括：项目负责人、工作人员，并根据项目情况，按采购人要求调配。中标人在合同签订后7个工作日内提供符合要求的人员名单报采购人核准，经核准后不得随意更换。
[bookmark: _Hlk134278071]2.中标人如因工作安排或其它原因，需要更换项目人员时，应事前向采购人书面提出申请；未经采购人同意随意更换人员，采购人有权扣罚中标人违约金，1万元/人次；随意更换人员累计达4人次的，视为中标人违约，采购人有权终止合同，由此造成的损失由中标人承担，采购人保留追究其法律责任的权利。
3.采购人有权以书面形式要求中标人更换不能按规定履行合同的人员。
[bookmark: _Hlk134278151]4.采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。
5.中标人对其人员的人身安全负全部责任。
6.中标人常驻佛山人员在工作时间内须严格遵守工作纪律，不得随意离岗，如需休假，需执行休假审批制度。
7.中标人常驻佛山人员和其委托的专家须严格遵守相关廉洁规定和保密制度。
表2.1  投入项目人员一览表
	序号
	岗位
	岗位要求
	人员
数量
	职责
	工作投入时间要求
	备注

	1
	项目负责人
	市政类、建筑类或轨道交通类高级工程师或以上职称，熟悉轨道交通建设行业相关规章和管理制度。
	1
	总体组织
	全年法定工作日在岗
	无

	2
	工作人员
	市政类、建筑类或轨道交通类初级或以上职称，从事轨道交通建设行业两年以上工作经历，熟悉轨道交通建设行业相关规章和管理制度。
	3
	1人专责跟进勘察设计管理工作，其余人负责现场检查和资料整理等工作。
	全年法定工作日在岗
	负责现场检查和资料整理的人员常驻佛山




	
	3
	附件一：
考核标准表
	序号
	考核内容
	评分标准
	总分
	扣分值

	1
	勘察设计技术咨询
	1、配合抽查不能满足实际要求，每次扣1分；
2、没能协助采购人将发现的特殊情况及时取证，每次扣1分；
3、上报的配合抽查情况与事实不一致或弄虚作假的，每次扣3分；
4、报告验收不通过，每次扣3分；
5、未按时报送抽查报告等情况，每次扣1分。
	15
	

	2
	标后履约技术咨询
	1、未及时将相关的履约行为进行录入、公示，每次扣1分；
2、未安排人员配合采购人开展相关的诚信履约工作，每次扣1分；
3、配合抽查不能满足实际要求，每次扣1分；
4、没能协助采购人将发现的特殊情况及时取证，每次扣1分；
5、上报的配合抽查情况与事实不一致或弄虚作假的，每次扣3分；
6、报告验收不通过，每次扣3分；
7、未按时报送上抽查报告等情况，每次扣1分。
	15
	

	3
	市场行为技术咨询
	1、没有在规定时间内完成工作，每次扣1分；
2、检查报告成果存在明显不符合相关政策及技术要求的，每次扣2分。
3、上报的配合抽查情况与事实不一致或弄虚作假的，每次扣3分；
4、报告验收不通过，每次扣3分；
5、未按时报送上检查报告等情况，每次扣1分。
	15
	

	4
	信用评价技术咨询
	1、没有在规定时间内完成工作，每次扣1分；
2、上报的配合抽查情况与事实不一致或弄虚作假的，每次扣3分；
3、报告验收不通过，每次扣3分；
4、未及时报送上检查报告等情况，每次扣1分。
	15
	

	5
	造价管理技术咨询
	未按要求配合做好对工程合同计量支付阶段的资料合规性抽查，每次扣1分。
	15
	

	6
	配合开展综合督查（含专项督查）等辅助工作
	1、没有在规定时间内配合完成督查工作，每次扣1分；
2、未安排人员配合开展相关的辅助工作，每次扣1分。
	5
	

	7
	服务团队响应性，稳定性、设施设备完善能满足项目开展进度
	1、未经采购人同意，随意更换项目负责人的，每次扣3分；
2、采购人考核巡检时，常驻佛山办事工作人未向采购人请假且工作日不在岗的，每次扣1分；
3、未经采购人同意，随意更换项目团队成员（不含项目负责人），每次扣1分；
4、项目团队成员未能及时响应采购人的服务要求，或相关人员没有按要求参加会议，每次扣2分；
5、项目负责人，在接到采购人通知后，无正当理由未能按时到场的，每次扣2分；
6、项目所需的设施设备没有按需配足，每次扣1分。
	5
	

	8
	编制各类报告，并做好项目档案管理工作
	1、未建立完整的项目相关档案，所有项目无法追溯，每次扣2分；
2、未能配合采购人接受各类相关的检查工作，每次扣1分。
	5
	

	9
	配合完成突发事件及违规事件处理、项目验收等其他采购人指令工作的响应
	1、未能配合采购人完成突发事件及违规事件处理，每次扣2分；
2、验收等其他工作未能及时响应，每次扣1分。
	5
	

	10
	其他内容
	1、未能配合采购人的工作要求，每次扣1分；
2、在职责范围内要求做出决定的事项故意拖延或不作出明确处理意见的，每次扣1分；
3、工作中出现明显错误的，每次扣1分；
4、所提供的咨询失误导致相关工程发生失误的，每次扣1分。
	5
	

	合计
	100
	

	扣分合计
	

	最终得分（100-扣分合计）
	




	
	4
	其他要求
1.投标人需要充分理解和掌握佛山轨道交通工程建设市场现状，针对采购需求提供对工作内容的理解，进行重点和难点分析，并提出应对方案。
2.投标人应根据本项目的采购需求，提供整体工作计划，计划内容包括但不限于①督查工作目标、②工作重点、③工作方法等。
3.投标人应为本项目提供质量保障措施，需具备较为完善的质量管理制度，以保证项目质量和服务目标，为本项目的质量和履约提供制度保障。针对本项目整体工作，需有明确的数据质量管理目标，需提供可行的质量管理方案，建立完整的质量保证体系，形成对应的质量保证机制，并提出具体的质量保证措施，确保项目成果达到相关技术标准要求。
4.投标人应针对本项目采购需求情况，提供完善、详细、具体、可操作的勘察设计质量抽查方案。
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